**Lista de actividades del Cronograma**

Proyecto ETSII Markt



| **Grupo de prácticas** | | Grupo 2.5 |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | | 30/11/2023 |
| **Equipo de director / Equipo de trabajo** | | **Email** |
| Diego Márquez González | | diego16rey@gmail.com |
| Fausto Vázquez Rodríguez | | fausto4vazrod@gmail.com |
| Isabel María Martín Calderón | | isma13@gmail.com |
| Juan Luis Ruano Muriedas | | juanluis.ruano.muriedas@gmail.com |
| Antonio José Suárez García | | suareantonio71@gmail.com |

# 

# Control de versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 30/11/2023 | v1.0 | Versión inicial del documento. |

Actividades del cronograma

* 1- Paquete de trabajo de alta prioridad 1 referentes a los requisitos RF-001, RF-002, RF-004, RF-005, RF-007, RF-009:
* Diseño de las funcionalidades de los requisitos del paquete.
* Desarrollo de los requisitos del paquete.
* Implementación de los requisitos del paquete.
* Control de los requisitos del paquete.
* Pruebas de los requisitos del paquete.
* Cierre del paquete de trabajo.
* 2- Paquete de trabajo de alta prioridad 2 referentes a los requisitos RF-010, RF-011, RF-012, RF-013, RF-016, RF-018:
* Diseño de las funcionalidades de los requisitos del paquete.
* Desarrollo de los requisitos del paquete.
* Implementación de los requisitos del paquete.
* Control de los requisitos del paquete.
* Pruebas de los requisitos del paquete.
* Cierre del paquete de trabajo.
* 3- Paquete de trabajo de alta prioridad 3 referentes a los requisitos RF-019, RF-020, RF-021, RF-022, RF-023, RF-024:
* Diseño de las funcionalidades de los requisitos del paquete.
* Desarrollo de los requisitos del paquete.
* Implementación de los requisitos del paquete.
* Control de los requisitos del paquete.
* Pruebas de los requisitos del paquete.
* Cierre del paquete de trabajo.
* 4- Paquete de trabajo de alta prioridad 3 referentes a los requisitos RF-027, RF-028, RF-029, RF-032, RF-036, RF-038:
* Diseño de las funcionalidades de los requisitos del paquete.
* Desarrollo de los requisitos del paquete.
* Implementación de los requisitos del paquete.
* Control de los requisitos del paquete.
* Pruebas de los requisitos del paquete.
* Cierre del paquete de trabajo.
* 5- Paquete de trabajo de media prioridad 1 referentes a los requisitos RF-005, RF-006, RF-025, RF-026, RF-030:
* Diseño de las funcionalidades de los requisitos del paquete.
* Desarrollo de los requisitos del paquete.
* Implementación de los requisitos del paquete.
* Control de los requisitos del paquete.
* Pruebas de los requisitos del paquete.
* Cierre del paquete de trabajo.
* 6- Paquete de trabajo de media prioridad 1 referentes a los requisitos RF-0031, RF-033, RF-035, RF-040:
* Diseño de las funcionalidades de los requisitos del paquete.
* Desarrollo de los requisitos del paquete.
* Implementación de los requisitos del paquete.
* Control de los requisitos del paquete.
* Pruebas de los requisitos del paquete.
* Cierre del paquete de trabajo.
* 7- Paquete de trabajo de baja prioridad referentes a los requisitos RF-003, RF-008, RF-014, RF-015, RF-034, RF-037, RF-039 :
* Diseño de las funcionalidades de los requisitos del paquete.
* Desarrollo de los requisitos del paquete.
* Implementación de los requisitos del paquete.
* Control de los requisitos del paquete.
* Pruebas de los requisitos del paquete.
* Cierre del paquete de trabajo.
* 8- Paquete de trabajo referente a los requisitos no funcionales:
* Diseño de las funcionalidades de los requisitos del paquete.
* Desarrollo de los requisitos del paquete.
* Implementación de los requisitos del paquete.
* Control de los requisitos del paquete.
* Pruebas de los requisitos del paquete.
* Cierre del paquete de trabajo.