**Lista de Hitos**

Proyecto ETSII Markt



| **Grupo de prácticas** | | Grupo 2.5 |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | | 25/10/2023 |
| **Equipo de director / Equipo de trabajo** | | **Email** |
| Diego Márquez González | | diego16rey@gmail.com |
| Fausto Vázquez Rodríguez | | fausto4vazrod@gmail.com |
| Isabel María Martín Calderón | | isma13@gmail.com |
| Juan Luis Ruano Muriedas | | juanluis.ruano.muriedas@gmail.com |
| Antonio José Suárez García | | suareantonio71@gmail.com |

# 

# Control de versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 16/10/2023 | v1.0 | Versión inicial del documento. |

# Lista de hitos

| **ID** | **Nombre del Hito** | **Descripción del Hito** | **Fecha Límite** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicio del proyecto | Comienzo del proyecto que se pretende desarrollar | 2/10/2023 |
| 2 | Entrega: Borrador del Plan de Proyecto | Se debe entregar toda la documentación referente a la planificación del proyecto se va a realizar. Aún así puede estar sujeta a cambios durante el desarrollo | 10/11/2023 |
| 3 | Inicio de la Iteración 1 | Comienzo de la primera fase del desarrollo. En ella se harán tanto tareas de: desarrollo, pruebas, análisis, seguimiento y control | 13/11/2023 |
| 4 | Inicio de la Iteración 2 | Comienzo de la segunda fase del desarrollo. En ella se harán tanto tareas de: desarrollo, pruebas, análisis, seguimiento y control. Se debe corregir errores detectados en fase 1 | 20/11/2023 |
| 5 | Inicio de la Iteración 3 | Comienzo de la segunda fase del desarrollo. En ella se harán tanto tareas de: desarrollo, pruebas, análisis, seguimiento y control. Se debe corregir errores detectados en fase 1 y 2. Con esto, se debe finalizar por completo el proyecto | 27/11/2023 |
| 6 | Entrega: Producto | Se debe entregar todo el proyecto desarrollado, con todos los requisitos cumplidos y el sistema funcionando sin fallos, junto con toda la documentación referente al proyecto | 13/12/2023 |
| 7 | Presentación | Se debe exponer una presentación al cliente que resuma todos los puntos clave del proyecto desarrollado, la documentación y los diversos aspectos de interés que se consideren oportunos | 14/12/2023 |