**Registro de Riesgos**

Proyecto ETSII Markt



| **Grupo de prácticas** | | Grupo 2.5 |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | | 25/10/2023 |
| **Equipo de director / Equipo de trabajo** | | **Email** |
| Diego Márquez González | | diego16rey@gmail.com |
| Fausto Vázquez Rodríguez | | fausto4vazrod@gmail.com |
| Isabel María Martín Calderón | | isma13@gmail.com |
| Juan Luis Ruano Muriedas | | juanluis.ruano.muriedas@gmail.com |
| Antonio José Suárez García | | suareantonio71@gmail.com |

# 

# Control de versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 16/10/2023 | v1.0 | Versión inicial del documento. |

| **ID** | **Categoría** | **Riesgo** | **Prioridad** | **Impacto** | | | **Probabilidad** | **Estrategia / Respuesta** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Alcance** | **Tiempo** | **Costes** |
| RN-001 | Negativo | El alcance de aplicación no está bien definido | Alta | 30% o más de paquetes de trabajo | Extiende la duración más del 5% | Aumenta las costes en más del 7% | Muy baja | Mitigar |
| RN-002 | Negativo | Los cambios no son controlados | Alta | 5 a 10% de paquetes de trabajo | Afecta a la cadena crítica | Aumenta los costes en 3% | Media | Evitar |
| RN-003 | Negativo | Añadir características que no son requisitos | Media | 5 a 10% de paquetes de trabajo | Afecta a la cadena crítica | Aumenta los costes en 3% | Media | Aceptar |
| RN-004 | Negativo | Estimaciones de tareas poco exactas | Media | 5% o menos de paquetes de trabajo | No afecta a actividades de la cadena crítica | Aumenta las costes en menos del 1% | Muy alta | Mitigar |
| RN-005 | Negativo | Mala definición de las tareas en el alcance | Alta | 5 a 10% de paquetes de trabajo | Afecta a la cadena crítica | Aumenta los costes en 3% | Baja | Mitigar |
| RN-006 | Negativo | Mala interpretación de los requisitos | Alta | 10% y 20% de paquetes de trabajo | Extiende la duración del proyecto menos del 2% | Aumenta las costes en menos del 5% | Media | Aceptar |
| RN-007 | Negativo | Poco conocimiento de la aplicación software utilizadas | Alta | 5 a 10% de paquetes de trabajo | Afecta a la cadena crítica | Aumenta los costes en 3% | Alta | Mitigar |
| RN-008 | Negativo | Los requisitos están incompletos | Media | 10% y 20% de paquetes de trabajo | Extiende la duración del proyecto menos del 2% | Aumenta los costes en menos del 5% | Media | Evitar |
| RN-009 | Negativo | El grupo de trabajo no tiene los conocimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto | Alta | 10% y 20% de paquetes de trabajo | Extiende la duración del proyecto menos del 2% | Aumenta los costes en menos del 5% | Alta | Evitar |
| RN-010 | Negativo | Problemas de rendimiento en el grupo de trabajo | Baja | 5% o menos de paquetes de trabajo | No afecta a actividades de la cadena crítica | Aumenta los costes en menos del 1% | Baja | Aceptar |
| RN-011 | Negativo | Desmotivación por parte el equipo del desarrollo | Baja | 5% o menos de paquetes de trabajo | No afecta a actividades de la cadena crítica | Aumenta los costes en menos del 1% | Muy baja | Evitar |
| RN-012 | Negativo | Discontinuidad de uno de los miembros del equipo por factores externos | Media | 30% o más de paquetes de trabajo | Extiende la duración más del 5% | Aumenta los costes en más del 7% | Baja | Mitigar |
| RN-0013 | Negativo | Incumplimento de los objetivos para las fechas propuestas | Media | 10% y 20% de paquetes de trabajo | Extiende la duración del proyecto menos del 2% | Aumenta los costes en menos del 5% | Media | Evitar |
| RN-0014 | Negativo | Solapamiento o pérdida de archivos | Alta | 5% o menos de paquetes de trabajo | No afecta a actividades de la cadena crítica | Aumenta los costes en menos del 1% | Muy baja | Evitar |
| RN-0015 | Negativo | Mala comunicación entre los miembros del equipo | Alta | 5% o menos de paquetes de trabajo | No afecta a actividades de la cadena crítica | Aumenta los costes en menos del 1% | Baja | Aceptar |
| RN-0016 | Negativo | Problemas de luz/internet | Baja | 10% y 20% de paquetes de trabajo | Extiende la duración del proyecto menos del 2% | Aumenta los costes en menos del 5% | Muy baja | Aceptar |
| RN-0017 | Negativo | Saturación por la cantidad de trabajo | Media | 5% o menos de paquetes de trabajo | No afecta a actividades de la cadena crítica | Aumenta los costes en menos del 1% | Muy Alta | Mitigar |
| RN-018 | Negativo | Estimación errónea de los costes del proyecto | Alta | 30% o más de paquetes de trabajo | Extiende la duración más del 5% | Aumenta los costes en más del 7% | Alta | Mitigar |
| RP-001 | Positivo | La comunicación en el equipo es excelente | Alta | 5% o menos de paquetes de trabajo | No afecta a actividades de la cadena crítica | Reduce los costes en menos del 1% | Muy alta | Explotar |
| RP-002 | Positivo | Todos los miembros de grupo están muy implicados en el proyecto | Alta | 10% y 20% de paquetes de trabajo | Reduce la duración del proyecto menos del 2% | Reduce los costes en menos del 5% | Alta | Explotar |
| RP-003 | Positivo | Los requisitos se han definido claramente | Alta | 10% y 20% de paquetes de trabajo | Reduce la duración del proyecto menos del 2% | Reduce los costes en menos del 5% | Media | Explotar |
| RP-004 | Positivo | Buen conocimiento de la aplicación software utilizada | Media | 30% o más de paquetes de trabajo | Reduce la duración más del 5% | Reduce los costes en más del 7% | Baja | Explotar |
| RP-005 | Positivo | El proyecto se ha finalizado previo a la fecha de entrega | Baja | 10% y 20% de paquetes de trabajo | Reduce la duración del proyecto menos del 2% | Reduce los costes en menos del 5% | Muy Baja | Explotar |
| RP-006 | Positivo | Buena estimación de las tareas y coste | Alta | 10% y 20% de paquetes de trabajo | Reduce la duración del proyecto menos del 2% | Reduce los costes en menos del 5% | Baja | Explotar |