**Registro de Incidencias**

Proyecto ETSII Markt



| **Grupo de prácticas** | | Grupo 2.5 |
| --- | --- | --- |
| **Equipo de director / Equipo de trabajo** | | **Email** |
| Diego Márquez González | | diego16rey@gmail.com |
| Fausto Vázquez Rodríguez | | fausto4vazrod@gmail.com |
| Isabel María Martín Calderón | | isma13@gmail.com |
| Juan Luis Ruano Muriedas | | juanluis.ruano.muriedas@gmail.com |
| Antonio José Suárez García | | suareantonio71@gmail.com |

# 

# Control de versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 13/11/2023 | v1.0 | Versión inicial del documento |
| 20/11/2023 | v1.1 | Se ha añadido la incidencia:   * Problemas con el entorno de desarrollo |

| **Fecha** | 13/11/2023 |
| --- | --- |
| **Incidencia** | Zenhub limitado |
| **Descripción** | Se ha estudiado la posibilidad de usar Zenhub pero al tener límite de días disponibles será un problema para el desarrollo cuando estemos al final de la fase de ejecución. |
| **Detectado por** | Equipo de desarrollo |
| **Riesgo** | Bajo |
| **Solución adoptada** | Evitaremos el uso de Zenhub y nos mantendremos en proyectos de Github |

| **Fecha** | 14/11/2023 |
| --- | --- |
| **Incidencia** | Problemas con el entorno de desarrollo |
| **Descripción** | En el proceso de creación del entorno de desarrollo la configuración local de cada miembro del equipo de desarrollo se subía al repositorio |
| **Detectado por** | Equipo de desarrollo |
| **Riesgo** | Alto |
| **Solución adoptada** | Conseguimos solucionar este problema creando el entorno de desarrollo fuera de la carpeta del proyecto |