**Retrospectiva**

Proyecto ETSII Markt



| **Grupo de prácticas** | | Grupo 2.5 |
| --- | --- | --- |
| **Equipo de director / Equipo de trabajo** | | **Email** |
| Diego Márquez González | | diego16rey@gmail.com |
| Fausto Vázquez Rodríguez | | fausto4vazrod@gmail.com |
| Isabel María Martín Calderón | | isma13@gmail.com |
| Juan Luis Ruano Muriedas | | juanluis.ruano.muriedas@gmail.com |
| Antonio José Suárez García | | suareantonio71@gmail.com |

# 

# Control de versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 20/11/2023 | v1.0 | Versión inicial del documento |

Retrospectiva Sprint 1

# Evaluación del Sprint

## Éxito del Sprint

### Cumplimiento de Objetivos:

| ID | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diseño y maquetado | Terminada |
|
| 2 | Preparación del entorno de trabajo | Terminada |
|
| 3 | Implementación de vistas | Terminada |
|
| 4 | Preparación de la base de datos | Terminada |
|
| 5 | Gestión de Productos | Terminada |
|
| 6 | Home | Terminada |
|
| 7 | Catálogo de productos | Terminada |
|
| 8 | Testing iteración 1 | Terminada |
|

## 

## Desafíos y Problemas

### Principales Desafíos:

* Familiarización con la Tecnología
* Aprender a trabajar juntos
* Conocer nuestros puntos fuertes

### Problemas Encontrados:

* Problemas con el entorno de desarrollo
* Problemas con la gestión de Imágenes

### Evaluación del Equipo:

* El equipo respondió correctamente a todas las dificultades y problemas anteriores ya que conseguimos minimizar los retrasos y terminar las tareas a tiempo

## Desempeño Individual:

| Desarrollador | Trabajo Realizado | Comunicación | Colaboración |
| --- | --- | --- | --- |
| Diego Márquez González | 5 | 5 | 5 |
| Fausto Vázquez Rodríguez | 5 | 5 | 5 |
| Isabel María Martín Calderón | 5 | 5 | 5 |
| Antonio José Suárez García | 5 | 5 | 5 |
| Juan Luis Ruano Muriedas | 5 | 5 | 5 |

***Valoraciones en rango de 1 a 5***

## Evaluación de Procesos

### Procesos Exitosos:

* 6 tareas terminadas a tiempo.
* Buena respuesta hacia los problemas/retrasos sufridos

### Áreas de Mejora:

* Conseguir terminar todas las tareas asignadas al sprint

## Mejoras Propuestas

* Mejor reparto de tareas

## Conclusiones

En conclusión, no ha sido un sprint perfecto ya que hemos tenido algunos problemas al inicio de este pero conseguimos recuperar el tiempo perdido y completar tanto el desarrollo de las tareas como la respuesta a los problemas sufridos.