**Sprint Planning**

Proyecto ETSII Markt



| **Grupo de prácticas** | | Grupo 2.5 |
| --- | --- | --- |
| **Equipo de director / Equipo de trabajo** | | **Email** |
| Diego Márquez González | | diego16rey@gmail.com |
| Fausto Vázquez Rodríguez | | fausto4vazrod@gmail.com |
| Isabel María Martín Calderón | | isma13@gmail.com |
| Juan Luis Ruano Muriedas | | juanluis.ruano.muriedas@gmail.com |
| Antonio José Suárez García | | suareantonio71@gmail.com |

# 

# Control de versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 14/11/2023 | v1.0 | Versión inicial del documento |

# Sprint Backlog

Nos reunimos al inicio de la primera iteración para decidir las tareas que vamos a incluir en el Sprint Backlog de la primera iteración. Estas tareas además en la columna de Sprint Planning dentro del repositorio.

| **ID** | **Actividad** | **Tiempo estimado** | **Responsable(s)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseño y maquetado | 20 horas | Isabel María Martín Calderón |
|
| 2 | Preparación del entorno de trabajo | 10,5 horas | Antonio José Suárez García |
|
| 3 | Implementación de vistas | 27 horas | Isabel María Martín Calderón |
|
| 4 | Preparación de la base de datos | 2 horas | Fausto Vázquez Rodríguez |
|
| 5 | Gestión de Productos | 36 horas | Diego Márquez González, Juan Luis Ruano Muriedas |
|
| 6 | Home | 10 horas | Fausto Vázquez Rodríguez |
|
| 7 | Catálogo de productos | 10 horas | Diego Márquez González |
|
| 8 | Testing iteración 1 | 10,5 horas | Antonio José Suárez García |
|
| 9 | Segunda reunión de calidad | 2 horas | Equipo director |
|
| 10 | Fin de la primera iteración | 0 horas | Equipo director |