**Registro de Incidencias**

Proyecto ETSII Markt



| **Grupo de prácticas** | | Grupo 2.5 |
| --- | --- | --- |
| **Equipo de director / Equipo de trabajo** | | **Email** |
| Diego Márquez González | | diego16rey@gmail.com |
| Fausto Vázquez Rodríguez | | fausto4vazrod@gmail.com |
| Isabel María Martín Calderón | | isma13@gmail.com |
| Juan Luis Ruano Muriedas | | juanluis.ruano.muriedas@gmail.com |
| Antonio José Suárez García | | suareantonio71@gmail.com |

# 

# Control de versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 29/11/2023 | v 1.0 | Versión inicial del documento |

| **Incidencia** | Ninguna herramienta para analizar el código gratuito para el proyecto |
| --- | --- |
| **Descripción** | En el proceso de búsqueda de una herramienta para analizar nuestro código, no hemos hallado ninguna gratuita que podamos implementar en el proyecto. |
| **Detectado por** | Equipo de desarrollo |
| **Riesgo** | Bajo |
| **Solución adoptada** | El equipo de dirección ha decidido eliminar esa métrica del plan de proyecto. |