**Retrospectiva**

Proyecto ETSII Markt



| **Grupo de prácticas** | | Grupo 2.5 |
| --- | --- | --- |
| **Equipo de director / Equipo de trabajo** | | **Email** |
| Diego Márquez González | | diego16rey@gmail.com |
| Fausto Vázquez Rodríguez | | fausto4vazrod@gmail.com |
| Isabel María Martín Calderón | | isma13@gmail.com |
| Juan Luis Ruano Muriedas | | juanluis.ruano.muriedas@gmail.com |
| Antonio José Suárez García | | suareantonio71@gmail.com |

# 

# Control de versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 20/11/2023 | v1.0 | Versión inicial del documento |

Retrospectiva Sprint 2

# Evaluación del Sprint

## Éxito del Sprint

### Cumplimiento de Objetivos:

| ID | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Correcciones primera iteración | Terminada |
|
| 2 | Búsqueda de productos | Terminada |
|
| 3 | Gestión de clientes | Terminada |
|
| 4 | Gestión de pedidos | Terminada |
|
| 5 | Gestión de perfil cliente | Terminada |
|
| 6 | Registro de clientes y login | Terminada |
|
| 7 | Testing iteración 2 | Terminada |
|

## 

## Desafíos y Problemas

### Principales Desafíos:

* Aprender sobre el framework de Django

### Problemas Encontrados:

* Problemas con el desarrollo de la búsqueda del catálogo
* Problemas con la gestión de usuarios

### Evaluación del Equipo:

* El equipo respondió correctamente a todas las dificultades y problemas anteriores ya que conseguimos minimizar los retrasos y terminar las tareas a tiempo

## Desempeño Individual:

| Desarrollador | Trabajo Realizado | Comunicación | Colaboración |
| --- | --- | --- | --- |
| Diego Márquez González | 5 | 5 | 5 |
| Fausto Vázquez Rodríguez | 5 | 5 | 5 |
| Isabel María Martín Calderón | 5 | 5 | 5 |
| Antonio José Suárez García | 5 | 5 | 5 |
| Juan Luis Ruano Muriedas | 5 | 5 | 5 |

***Valoraciones en rango de 1 a 5***

## 

## Evaluación de Procesos

### Procesos Exitosos:

* 7 tareas terminadas a tiempo.
* Buena respuesta hacia los problemas/retrasos sufridos.

### Áreas de Mejora:

* Conseguir una mejora en el aprendizaje del framework.
* Mejorar la cronología de las tareas asignadas.

## Mejoras Propuestas

* Mejor reparto de tareas.
* Hacer las reuniones diarias más exhaustivas para mejorar el seguimiento y la planificación.

## Conclusiones

En este sprint hemos mejorado nuestra capacidad como equipo y desarrolladores y nuestro siguiente objetivo es pulir nuestras cualidades y minimizar los fallos aún más de manera que el esfuerzo sea más natural.