**Sprint Planning**

Proyecto ETSII Markt



| **Grupo de prácticas** | | Grupo 2.5 |
| --- | --- | --- |
| **Equipo de director / Equipo de trabajo** | | **Email** |
| Diego Márquez González | | diego16rey@gmail.com |
| Fausto Vázquez Rodríguez | | fausto4vazrod@gmail.com |
| Isabel María Martín Calderón | | isma13@gmail.com |
| Juan Luis Ruano Muriedas | | juanluis.ruano.muriedas@gmail.com |
| Antonio José Suárez García | | suareantonio71@gmail.com |

# 

# Control de versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 29/11/2023 | v1.0 | Versión inicial del documento |

# Sprint Backlog del Sprint 2

Nos reunimos con la iteración de decidir las tareas que vamos a incluir en la primera iteración y las incluimos en la columna de Sprint Planning dentro del repositorio.

| **ID** | **Actividad** | **Tiempo estimado** | **Responsable(s)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Correcciones primera iteración | 0 horas | Antonio José Suárez García |
|
| 12 | Búsqueda de productos | 11 horas | Diego Márquez González |
|
| 13 | Gestión de clientes | 36 horas | Fausto Vázquez, Juan Luis Ruano, Isabel Martín, Antonio José Suárez |
|
| 14 | Gestión de pedidos | 31 horas | Diego Márquez González, Juan Luis Ruano Muriedas |
|
| 15 | Gestión de perfil cliente | 25 horas | Isabel Martín, Antonio José Suárez |
|
| 16 | Registro de clientes y login | 15 horas | Fausto Vázquez Rodríguez |
|
| 17 | Testing iteración 2 | 10 horas | Fausto Vázquez, Juan Luis Ruano, Isabel Martín, Antonio José Suárez, Diego Márquez |
|
| 18 | Tercera reunión de calidad | 10 horas | Equipo director |
|
| 19 | Fin de la segunda iteración | 0 horas | Equipo director |
|