**Informe de Seguimiento del Equipo**

Proyecto ETSII Markt



| **Grupo de prácticas** | | Grupo 2.5 |
| --- | --- | --- |
| **Equipo de director / Equipo de trabajo** | | **Email** |
| Diego Márquez González | | diego16rey@gmail.com |
| Fausto Vázquez Rodríguez | | fausto4vazrod@gmail.com |
| Isabel María Martín Calderón | | isma13@gmail.com |
| Juan Luis Ruano Muriedas | | juanluis.ruano.muriedas@gmail.com |
| Antonio José Suárez García | | suareantonio71@gmail.com |

# 

# Control de versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 07/12/2023 | v1.0 | Versión inicial del documento |

# Revisiones diarias

A continuación se describen las reuniones diarias (dailys) a fin de generar el informe de desempeño para el Director del Proyecto.

## Daily Scrum 01/12/2023

* No ha sido necesaria la corrección de errores del Sprint anterior dado que no había.
* Se han asignado las tareas del sprint y se comienza su desarrollo
* Se ha terminado la tarea Datos de la Empresa
* Se ha decidido por parte del director del proyecto el uso de Stripe para la pasarela de pago.

## Daily Scrum 04/12/2023

* Se ha terminado la tarea Gestión de Ventas

## Daily Scrum 05/12/2023

* Se han terminado la tarea Pasarela de Pago (se ha tardado más a causa de la decisión sobre la tecnología a utilizar) y Carrito de Compra

## Daily Scrum 06/12/2023

* Se han terminado las tareas Proceso de Compra y Opiniones del Cliente
* Se realizaron los documentos de cierre

## Daily Scrum 07/12/2023

* Se ha preparado la presentación

## Daily Scrum 08/12/2023

* Se ha terminado la tarea Gestión de reclamaciones

## Daily Scrum 11/12/2023

* Se han revisado los requisitos del proyecto para ver que todo está cubierto

## Daily Scrum 12/12/2023

* Se ha terminado de preparar la documentación
* Se ha terminado la parte de tests
* Se ha grabado el vídeo demostrativo
* Se ha terminado la documentación del proyecto

## Daily Scrum 13/12/2023

* Se ha preparado la presentación final del proyecto

# Burndown del sprint 3

