**Retrospectiva**

Proyecto ETSII Markt



| **Grupo de prácticas** | | Grupo 2.5 |
| --- | --- | --- |
| **Equipo de director / Equipo de trabajo** | | **Email** |
| Diego Márquez González | | diego16rey@gmail.com |
| Fausto Vázquez Rodríguez | | fausto4vazrod@gmail.com |
| Isabel María Martín Calderón | | isma13@gmail.com |
| Juan Luis Ruano Muriedas | | juanluis.ruano.muriedas@gmail.com |
| Antonio José Suárez García | | suareantonio71@gmail.com |

# 

# Control de versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 06/12/2023 | v1.0 | Versión inicial del documento |

Retrospectiva Sprint

# Evaluación del Sprint

## Éxito del Sprint

### Cumplimiento de Objetivos:

| **ID** | **Actividad** | **Estado** |
| --- | --- | --- |
| 20 | Correcciones de la segunda iteración | Terminada |
|
| 21 | Gestión de ventas | Terminada |
|
| 22 | Carrito de la compra | Terminada |
|
| 23 | Pasarela de pago | Terminada |
|
| 24 | Opiniones del cliente | Terminada |
|
| 25 | Gestión de reclamaciones | Terminada |
|
| 26 | Datos de la empresa | Terminada |
|
| 27 | Proceso de compra | Terminada |
|
| 28 | Testing iteración 3 | Terminada |
|
| 29 | Cuarta reunión de calidad | Terminada |
|
| 30 | Correcciones tercera iteración | Terminada |
|
| 31 | Fin de la tercera iteración | Terminada |
| 32 | Cierre de proyecto | Terminada |

## Desafíos y Problemas

### Principales Desafíos:

* Adelantar toda la planificación lo máximo posible para cuadrar con el cierre.

### Problemas Encontrados:

* Configuración de la pasarela de pago

### Evaluación del Equipo:

* El equipo respondió correctamente y aceleró todo lo posible la planificación para realizar el cierre, a falta de pulir algunos detalles

## Desempeño Individual:

| Desarrollador | Trabajo Realizado | Comunicación | Colaboración |
| --- | --- | --- | --- |
| Diego Márquez González | 5 | 5 | 5 |
| Fausto Vázquez Rodríguez | 5 | 5 | 5 |
| Isabel María Martín Calderón | 5 | 5 | 5 |
| Antonio José Suárez García | 5 | 5 | 5 |
| Juan Luis Ruano Muriedas | 5 | 5 | 5 |

***Valoraciones en rango de 1 a 5***

## Evaluación de Procesos

### Procesos Exitosos:

* 13 tareas terminadas a tiempo.
* El proyecto ha finalizado correctamente.