**Sprint Planning**

Proyecto ETSII Markt



| **Grupo de prácticas** | | Grupo 2.5 |
| --- | --- | --- |
| **Equipo de director / Equipo de trabajo** | | **Email** |
| Diego Márquez González | | diego16rey@gmail.com |
| Fausto Vázquez Rodríguez | | fausto4vazrod@gmail.com |
| Isabel María Martín Calderón | | isma13@gmail.com |
| Juan Luis Ruano Muriedas | | juanluis.ruano.muriedas@gmail.com |
| Antonio José Suárez García | | suareantonio71@gmail.com |

# 

# Control de versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 30/11/2023 | v1.0 | Versión inicial del documento |

# Sprint Backlog del Sprint 3

Nos reunimos con la iteración de decidir las tareas que vamos a incluir en la primera iteración y las incluimos en la columna de Sprint Planning dentro del repositorio.

| **ID** | **Actividad** | **Tiempo estimado** | **Responsable(s)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Correcciones de la segunda iteración | 0 | Fausto Vázquez, Juan Luis Ruano, Antonio José Suárez , Isabel Martín, Diego Márquez |
|
| 21 | Gestión de ventas | 25 | Diego Márquez, Isabel Martín |
|
| 22 | Carrito de la compra | 20 | Juan Luis Ruano, Isabel Martín |
|
| 23 | Pasarela de pago | 8 | Isabel Martín |
|
| 24 | Opiniones del cliente | 10,5 | Antonio José Suárez, Isabel Martín |
|
| 25 | Gestión de reclamaciones | 15 | Fausto Vázquez, Isabel Martín |
|
| 26 | Datos de la empresa | 10,5 | Isabel Martín |
|
| 27 | Proceso de compra | 20 | Fausto Vázquez, Juan Luis Ruano, Antonio José Suárez , Isabel Martín |
|
| 28 | Testing iteración 3 | 10,5 | Fausto Vázquez, Juan Luis Ruano, Antonio José Suárez , Isabel Martín, Diego Márquez |
|
| 29 | Cuarta reunión de calidad | 10,5 | Equipo director |
|
| 30 | Correcciones tercera iteración | 8 | Fausto Vázquez, Juan Luis Ruano, Antonio José Suárez , Isabel Martín, Diego Márquez |
|
| 31 | Fin de la tercera iteración | 0 | Equipo director |
| 32 | Cierre de proyecto | 0 | Equipo director |