**Solicitudes de Cambio**

Proyecto ETSII Markt



| **Grupo de prácticas** | | Grupo 2.5 |
| --- | --- | --- |
| **Equipo de director / Equipo de trabajo** | | **Email** |
| Diego Márquez González | | diego16rey@gmail.com |
| Fausto Vázquez Rodríguez | | fausto4vazrod@gmail.com |
| Isabel María Martín Calderón | | isma13@gmail.com |
| Juan Luis Ruano Muriedas | | juanluis.ruano.muriedas@gmail.com |
| Antonio José Suárez García | | suareantonio71@gmail.com |

# 

# Control de versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 06/12/2023 | v1.0 | Versión inicial del documento |

# Solicitudes de cambio

| **ID** | **NOMBRE SOLICITANTE** | **TÍTULO SOLICITUD** | **DESCRIPCIÓN** | **FECHA SOLICITUD** | **CATEGORÍA** | **DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Director del Proyecto | Cambios en roles del equipo de trabajo | Durante la reunión de Kick off se vio la necesidad de modificar el rol de Fausto Vázquez Rodríguez como analista programador y el de Isabel María Martín Calderón como Diseñadora Front-End. | 13/11/2023 | Documentos | Sin impacto dado que no afecta al alcance, tiempo o presupuesto. |
| 2 | Director del Proyecto | Calidad de código | Al no disponerse de ninguna herramienta para revisar la calidad del código durante la totalidad del desarrollo del proyecto se pide aplicarla solo al final del tercer sprint | 24/11/2023 | Documentos | Bajo |