**Plan de Gestión de Comunicaciones**

Proyecto ETSII Markt



| **Grupo de prácticas** | | Grupo 2.5 |
| --- | --- | --- |
| **Equipo de director / Equipo de trabajo** | | **Email** |
| Diego Máquez González | | dego16rey@gmai.com |
| Fausto Vázquez Rodríguez | | fausto4vazrod@gmail.com |
| Isabel María Martín Calderón | | isma13@gmail.com |
| Juan Luis Ruano Muriedas | | juanluis.ruano.muriedas@gmail.com |
| Antonio José Suárez García | | suareantonio71@gmail.com |

# 

# Control de versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 20/10/2023 | v1.0 | Versión inicial del documento |
| 27/10/2023 | v1.1 | Simplificadas las herramientas de comunicación para evitar confusiones |

# 

# Propósito del plan de gestión de las comunicaciones del proyecto

El objetivo de este documento es planificar y controlar todas las comunicaciones que realizará el equipo de trabajo durante el proyecto, incluyendo así la metodología, tecnología y entregables implicados.

| **Información** | **Interesado(s) / Destinatario(s)** | **Remitente** | **Medio** | **Momento o Periodicidad** | **Entregable(s)** | **Observaciones**  **(Tecnologías)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informe del estado del proyecto después de cada reunión | Equipo de trabajo | Equipo de trabajo | Videoconferencia  /Persona | Diaria | Informe, registro de tareas realizadas y tareas pendientes de realizar | Discord |
| Informe del estado del proyecto tras reuniones con el patrocinador | Patrocinador y  Equipo de trabajo | Equipo de trabajo | Videoconferencia  /Persona | Semanal | Informe, registro de tareas pendientes de realizar y correcciones propuestas | Discord, Drive |
| Reunión semanal sobre el estado del proyecto | Equipo de trabajo | Equipo de trabajo | Videoconferencia  /Persona | Semanal | Métricas y estado del proyecto | Discord |
| Informe retrospectiva después de cada iteración | Patrocinador,  Equipo de trabajo y partes interesadas | Equipo de trabajo | Videoconferencia  /Persona | Duración de una iteración  (≈ Semanal) | Retrospectiva | Discord,Drive |
| Revisión final del proyecto | Patrocinador,  Equipo de trabajo y partes interesadas | Equipo de trabajo | Videoconferencia  /Persona | Único | Proyecto final | Discord,Drive |

# Aprobación

| **Nombre** | **Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
| --- | --- | --- | --- |
| José González Enríquez | Patrocinador |  | 12/10/2023 |
| Equipo de desarrollo | Director del Proyecto |  | 12/10/2023 |