**Estimación de Costes**

Proyecto ETSII Markt



| **Grupo de prácticas** | | Grupo 2.5 |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | | 25/10/2023 |
| **Equipo de director / Equipo de trabajo** | | **Email** |
| Diego Márquez González | | diego16rey@gmail.com |
| Fausto Vázquez Rodríguez | | fausto4vazrod@gmail.com |
| Isabel María Martín Calderón | | isma13@gmail.com |
| Juan Luis Ruano Muriedas | | juanluis.ruano.muriedas@gmail.com |
| Antonio José Suárez García | | suareantonio71@gmail.com |

# 

# Control de versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 07/11/2023 | v1.0 | Versión inicial del documento. |

# 

| **ID** | **Nombre** | **Tipo de Recurso** | **Nombre del Recurso** | **Tipo/s de Coste/s** | **Valor de la Estimación** | **Método Usado para la Estimación** | **Nivel de Confianza** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseño y maquetado | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 3h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Diseñador web frontend | Monetario | 45€ | Matemático |
| 2 | Preparación del entorno de trabajo | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 15h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Todos los miembros | Monetario | 225€ | Matemático |
| 3 | Implementación de vistas | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 6h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Diseñador web frontend | Monetario | 90€ | Matemático |
| 4 | Preparación de la base de datos | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 3h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Analista programador | Monetario | 45€ | Matemático |
| 5 | Gestión de Productos | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 12h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Desarrollador backend | Monetario | 180€ | Matemático |
| 6 | Home | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 3h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Diseñador web frontend | Monetario | 45€ | Matemático |
| 7 | Catálogo de productos | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 6h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Desarrollador backend | Monetario | 90€ | Matemático |
| 8 | Testing iteración 1 | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 3h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Técnico de sistemas de información | Monetario | 45€ | Matemático |
| 9 | Segunda reunión de calidad | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 15h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Todo el equipo | Monetario | 225€ | Matemático |
| 10 | Fin de la primera iteración | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Moderado |
| 11 | Correcciones primera iteración | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 15h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Todo el equipo | Monetario | 225€ | Matemático |
| 12 | Búsqueda de productos | Físico | Pc de sobremesa  Desarrollador backend | Temporal | 6h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Monetario | 90€ | Matemático |
| 13 | Gestión de clientes | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 9h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Analista programador | Monetario | 135€ | Matemático |
| 14 | Gestión de pedidos | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 12h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Desarrollador backend | Monetario | 180€ | Matemático |
| 15 | Gestión de perfil cliente | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 12h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Desarrollador backend | Monetario | 180€ | Matemático |
| 16 | Registro de clientes y login | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 3h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Analista programador | Monetario | 45€ | Matemático |
| 17 | Testing iteración 2 | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 3h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Técnico de sistemas de información | Monetario | 45€ | Matemático |
| 18 | Tercera reunión de calidad | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 15h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Todo el equipo | Monetario | 225€ | Matemático |
| 19 | Fin de la segunda iteración | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |
| 20 | Correcciones de la segunda iteración | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 30h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Todo el equipo | Monetario | 450€ | Matemático |
| 21 | Gestión de ventas | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 9h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Analista programador | Monetario | 135€ | Matemático |
| 22 | Carrito de la compra | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 6h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Desarrollador backend | Monetario | 90€ | Matemático |
| 23 | Pasarela de pago | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 3h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Técnico de sistemas de información | Monetario | 45€ | Matemático |
| 24 | Opiniones del cliente | Físico | No aplica | Temporal | 15h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Todo el equipo | Monetario | 225€ | Matemático |
| 25 | Gestión de reclamaciones | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 6h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Desarrollador backend | Monetario | 90€ | Matemático |
| 26 | Datos de la empresa | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 3h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Analista programador | Monetario | 45€ | Matemático |
| 27 | Proceso de compra | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 6h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Analista programador | Monetario | 90€ | Matemático |
| 28 | Testing iteración 3 | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 3h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Técnico de sistemas informáticos | Monetario | 45€ | Matemático |
| 29 | Cuarta reunión de calidad | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 15h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Todo el equipo | Monetario | 225€ | Matemático |
| 30 | Correcciones tercera iteración | Físico | Pc de sobremesa | Temporal | 60h | Subjetivo | Moderado |
| Humano | Todo el equipo | Monetario | 900€ | Matemático |
| 31 | Fin de la tercera iteración | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Moderado |