**Matriz de Asignación de Responsabilidad**

Proyecto ETSII Markt



| **Grupo de prácticas** | | Grupo 2.5 |
| --- | --- | --- |
| **Equipo de director / Equipo de trabajo** | | **Email** |
| Diego Márquez González | | diego16rey@gmail.com |
| Fausto Vázquez Rodríguez | | fausto4vazrod@gmail.com |
| Isabel María Martín Calderón | | isma13@gmail.com |
| Juan Luis Ruano Muriedas | | juanluis.ruano.muriedas@gmail.com |
| Antonio José Suárez García | | suareantonio71@gmail.com |

# 

# Control de versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 08/11/2023 | v1.0 | Versión inicial del documento |
| 10/11/2023 | v1.1 | Cambio de paquetes de trabajo a actividades |

C = Consultado, A = Aprobador, I = Informado, R = Responsable

| **ID** | **Actividad** | **Analista Programador** | **Desarrollador Back-end** | **Diseñador Front-end** | **Técnico de Sistemas de Información** | **Equipo Director** | **Patrocinador** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseño y maquetado | - | - | R | - | I, A | - |
|
| 2 | Preparación del entorno de trabajo | C | C | C | R, A | C | - |
|
| 3 | Implementación de vistas | - | A | R | - | - | - |
|
| 4 | Preparación de la base de datos | R | C | - | A | - | - |
|
| 5 | Gestión de Productos | C | R | - | - | C | - |
|
| 6 | Home | R | C | C, A | - | C | - |
|
| 7 | Catálogo de productos | C | R | C, A | - | C | - |
|
| 8 | Testing iteración 1 | C, A | C | C | R | - | - |
|
| 9 | Segunda reunión de calidad | I | I | I | I | R, A | I |
|
| 10 | Fin de la primera iteración | I | I | I | I | R | I, A |
| 11 | Correcciones primera iteración | C | C | C | C | R | I, A |
|
| 12 | Búsqueda de productos | C | C, A | - | R | - | - |
|
| 13 | Gestión de clientes | R | C, A | - | C | I | - |
|
| 14 | Gestión de pedidos | C | R | C | C | I | - |
|
| 15 | Gestión de perfil cliente | C | C | R | C | I, C | - |
|
| 16 | Registro de clientes y login | R | C, A | C | C | C | - |
|
| 17 | Testing iteración 2 | C, A | C | C | R | - | - |
|
| 18 | Tercera reunión de calidad | I | I | I | I | R, A | I |
|
| 19 | Fin de la segunda iteración | I | I | I | I | R | I, A |
| 20 | Correcciones de la segunda iteración | C | C | C | C | R | I, A |
|
| 21 | Gestión de ventas | C | R | C | C | C, A | - |
|
| 22 | Carrito de la compra | R | C | C | C | C, A | - |
|
| 23 | Pasarela de pago | C | C | C | R | C | - |
|
| 24 | Opiniones del cliente | C | R | C | C | C, A | - |
|
| 25 | Gestión de reclamaciones | C | R | C | C | C, A | - |
|
| 26 | Datos de la empresa | - | - | R | - | I, A | - |
|
| 27 | Proceso de compra | R | C | - | C | C, A | - |
|
| 28 | Testing iteración 3 | C, A | C | C | R | - | - |
|
| 29 | Cuarta reunión de calidad | I | I | I | I | R | I |
|
| 30 | Correcciones tercera iteración | C | C | C | C | R | I, A |
|
| 31 | Fin de la tercera iteración | I | I | I | I | R | I, A |
| 32 | Cierre de proyecto | I | I | I | I | R | I, A |